# MasterDesk — талаптарды жүйелеу

№4 зертханалық жұмыс  |  Story Map · Backlog · НФТ

Тапсырыс беруші: TechPoint; өкілі: Байкенов Оспан  |  20.10.2026  |  АЖ-49

Команда: Амир — Project Manager / Angular; Жандарбек Ханкелді — Backend / ASP.NET Core / PostgreSQL.

Мәртебе: талаптардың бастапқы жұмыс пакеті. Төмендегі сұхбат жауаптары — құрылымдалған сценарийлік үлгілер; нақты кездесудің хаттамасы емес. TechPoint тарапынан талаптар әлі ресми бекітілген жоқ.

# 1. Негіз және жұмыс бөлінісі

MasterDesk — жөндеу тапсырыстарын қабылдаудан құрылғыны клиентке қайтаруға дейін басқаруға арналған веб-жүйе. ЛЗ 3-тегі MVP, екі адамдық команда және Agile + Kanban тәсілі сақталған. Бизнес-кейстегі 260 тапсырыс/ай, 18→7 минут, 825 000 ₸ бастапқы ресурстық құн және 286 400 ₸ жылдық қолдау — әлі тексерілетін бағалау.

| Жұмыс | Жауапты | Нәтиже | Тәуелділік |
| --- | --- | --- | --- |
| Стейкхолдер мен коммуникация | Амир | Матрица, жоспар | Бастауға болады |
| Сұхбатқа сұрақ және сценарий | Амир | 2 жұмыс нұсқасы | TechPoint растауы күтіледі |
| Story Map және Backlog | Амир | 20 US, MVP, AC | API шекарасымен келісу |
| Қауіпсіздік, NFR, API | Ханкелді | 16 өлшенетін НФТ | MVP сценарийлері |
| Іске асыру алдындағы шолу | Екеуі | Ашық сұрақтар, түзету | Нақты интервьюлер |

# 2. Стейкхолдерлер: ықпал мен қызығушылық

Мақсат — енгізуге әсер ететін адамдар мен рөлдерді алдын ала көру, соның ішінде тапсырыс беруші атамауы мүмкін қауіпсіздік және инфрақұрылым тараптары.

| Тарап | Ықпал / қызығушылық | Стратегия | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- |
| TechPoint (ұйым) | Жоғары / Жоғары | Тығыз басқару | Ұйым; шешім өкілеттігі нақтыланады |
| Байкенов Оспан | Жоғары* / Жоғары | Тығыз басқару | Контакт белгілі; *өкілеттік тексеріледі |
| Қабылдау қызметкері | Орташа / Жоғары | Ақпараттандыру | Пайдаланушы рөлі; нақты тұлға белгісіз |
| Жөндеу шебері | Орташа / Жоғары | Ақпараттандыру | Пайдаланушы рөлі; нақты тұлға белгісіз |
| Сервис орталығының басшысы | Жоғары / Жоғары | Тығыз басқару | Лауазымдық рөл; нақты тұлға белгісіз |
| IT/хостинг әкімшісі | Жоғары / Орташа | Қанағаттандыру | Шешімге әсер етуі мүмкін сыртқы тарап |
| Деректерді қорғау/қауіпсіздік сарапшысы | Жоғары / Орташа | Қанағаттандыру | Жоба командасынан тәуелсіз қажет сараптама |
| Құқық/келісімшарт маманы | Жоғары / Төмен | Қанағаттандыру | Екі жақтағы тиісті құзырет иесі; штаты белгісіз |
| Клиенттер | Төмен / Жоғары | Ақпараттандыру | MVP-де тікелей кабинет жоқ |
| Инфрақұрылым жеткізушісі | Төмен / Төмен | Бақылау | Таңдалмаған сыртқы провайдер |

# 3. Коммуникация жоспары

| Тақырып | Алушы | Жиілік | Канал | Иесі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MVP құрамы, басымдық, ашық шешім | Байкенов Оспан / уәкілетті өкіл | Аптасына 1 рет, 20 мин | Алдын ала күн тәртібі + кездесу/қоңырау | Амир |
| Сценарий мен өрістерді тексеру | Қабылдау қызметкері, шебер | Әр 2 аптада, 30 мин | Демо + 5–10 нақты жағдайды қарау | Амир |
| Тапсырмалар, бөгеттер, API келісімі | Амир және Ханкелді | Аптасына 2 рет, 15 мин | GitHub Projects + қысқа қоңырау | Амир |
| Қауіпсіздік және деректер | Қауіпсіздік/IT сарапшысы | MVP жобасы және пилот алдында | Құжатты сырттай қарау | Ханкелді |
| Көлем, мерзім, құндағы өзгеріс | TechPoint өкілі | Триггер: >1 апта кешігу не >15% смета | Жазбаша хабарлама + нұсқалар | Амир |
| Пилоттағы ақаулар | Әкімші, шебер, команда | Пилот кезінде күн сайын | GitHub Issue / ортақ журнал | Ханкелді |

Сұрақтар GitHub Issue және open-questions.md файлына жинақталады. Амир апталық кездесуге дейін 1 күн бұрын бір тізім жібереді. Қауіпсіздікке әсер ететін шұғыл ақаулар бөлек жеткізіледі. Қабылданған шешім Issue және талапқа сілтемемен тіркеледі.

# 4. Екі сұхбаттың сценарийі және backlog ықпалы

Талаптарды қалыптастыру үшін екі рөл бойынша сұрақтар мен тәжірибеде ықтимал жауаптар дайындадық. Сұрақтар «ыңғайлы бола ма?» деген жетекші сөйлем емес, соңғы нақты оқиғаны көрсетуге бағытталған. Бұл жазбалар нақты адамның сөзбе-сөз дәйексөзі ретінде қолданылмайды.

## 1-сұхбат — тапсырыс беруші жағындағы процесс

Рөл: TechPoint-пен талқылауға арналған тапсырыс беруші рөлі. Мәртебе: сценарий; нақты сұхбат кейін өткізіледі.

С: Соңғы он жөндеу тапсырысының тізімі қалай жасалды?

Жауап нұсқасы: Қабылдау сәтінде телефон, техника, шағым мен қабылдау күні жеке жазбаға түседі; шеберге кейін бөлек хабарланады.

С: Бір тапсырыс жоғалғанда соңғы рет не істедіңіз?

Жауап нұсқасы: Жауапты шебер мен мәртебені анықтау үшін жазбаларды қайта қарап, әріптестерден сұрауға тура келеді.

С: Клиент ең жиі нені сұрайды?

Жауап нұсқасы: Құрылғының қандай кезеңде тұрғанын, қашан дайын болатынын және шамамен қанша тұратынын.

С: Жөндеуді бастауға дейін не бекітіледі?

Жауап нұсқасы: Диагностикадан соң баға мен әрекетті клиентпен келісу қажет, әйтпесе қате түсінік туындауы мүмкін.

С: Тапсырысты аяқтағанын қалай тіркейсіз?

Жауап нұсқасы: Құрылғыны беру фактісі мен күнін бөлек белгілеген дұрыс, тек «дайын» күйі жеткіліксіз.

С: Кім қандай жазбаларды өзгерте алады?

Жауап нұсқасы: Қабылдау қызметкері жалпы карточкамен, шебер диагноз бен жөндеумен, басшы бақылаумен жұмыс істегені қолайлы.

С: Іске қосу кезінде қай тәуекел ауыр?

Жауап нұсқасы: Деректің жоғалуы немесе қате адамға ашылуы — уақыт үнемінен де қауіпті.

С: Егер екі функцияның бірін кейінге қалдыру қажет болса?

Жауап нұсқасы: Алдымен өтінім қабылдау → шебер → жөндеу → беру тізбегі; күрделі аналитика кейін орындалуы мүмкін.

| Backlog өзгерісі | ID | Түсіндіру |
| --- | --- | --- |
| Қосылды | US-10 | Бағаны келісуді жеке қадам ету |
| Күшейтілді | US-14 | Беру күнін міндетті жазу |
| Күшейтілді | US-17 | Рөлдермен рұқсатты тексеру |
| Кейінге қалдырылды | US-18 | Толық аналитиканы MVP-ден шығару |

## 2-сұхбат — күнделікті пайдаланушы сценарийі

Рөл: Қабылдау қызметкері / шебер рөлдері бойынша сценарий. Мәртебе: сценарий; нақты сұхбат кейін өткізіледі.

С: Клиент келгенде алғашқы үш әрекет қандай?

Жауап нұсқасы: Телефон нөмірі бойынша іздеу, құрылғыны сипаттау, қабылдау тапсырысын ашу.

С: Клиент бұрын келген болса, не істейсіз?

Жауап нұсқасы: Жаңадан клиент картасын ашпай, қолдағысын тауып, жаңа құрылғы немесе тапсырысты байланыстырамыз.

С: Құрылғыда бірдей модельдер көп болса, қалай ажыратасыз?

Жауап нұсқасы: Түрі, моделі, сыртқы ақау сипаттамасы және нақты тапсырыс нөмірі арқылы.

С: Шеберге тапсырма қалай түседі?

Жауап нұсқасы: Жауапты шебер тағайындалып, оның тапсырыстар тізімінде көрінуі керек.

С: Диагностикадан кейін не толтырылады?

Жауап нұсқасы: Ақаудың қорытындысы, ұсынылған жұмыс және баға. Келісім болмай, жөндеуге өтпеу керек.

С: Клиент телефон соққанда ең тез не керек?

Жауап нұсқасы: Тапсырыс нөмірі немесе телефон арқылы іздеп, статус пен жауапты адамды көру.

С: Қате басқан кезде нені білу маңызды?

Жауап нұсқасы: Мәртебені кім өзгерткені және бұрын қандай мән тұрғаны анық көрінсін.

С: Құрылғы берілгеннен кейін не қалуы керек?

Жауап нұсқасы: Берілген күн мен жабық статус; кейін тапсырыс тарихын таба алуымыз қажет.

| Backlog өзгерісі | ID | Түсіндіру |
| --- | --- | --- |
| Қосылды | US-03 | Клиентті телефонмен іздеу |
| Күшейтілді | US-15 | Нөмір/статус/шебер сүзгісі |
| Күшейтілді | US-16 | Өзгерістер тарихы |
| Нақтыланды | US-05 | Тапсырыстың бірегей нөмірі |

# 5. User Story Map және MVP кесіндісі

Жоғарғы жолда жұмыс кезеңдері, төменде сол кезеңдегі пайдаланушы нәтижелері көрсетілген. Қызыл сызық MVP мен кейінгі функцияларды бөледі. Толық графика жеке PNG/SVG/Excalidraw файлдары ретінде қоса беріледі.

MVP толық жолы: жүйеге кіру → клиент/құрылғы → тапсырыс → шебер → диагностика → баға/келісім → жөндеу статусы → беруге дайын → клиентке беру. Іздеу, аудит және рөлдер осы жол бойында тексеріледі. Статустар: Қабылданды → Диагностикада → Келісуді күтуде → Жөнделуде → Беруге дайын → Клиентке берілді; ерекше аяқталу — Бас тартылды / Жөндеу мүмкін емес (себеппен).

Кейінгі кезеңге: жөндеу түсіндірмесін кеңейту (US-12), жиынтық dashboard (US-18), CSV импорт (US-19), CSV экспорт (US-20).

# 6. Өнім бэклогы — 20 User Story

| ID | Story | Epic | P | Size | MVP | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Қызметкердің жүйеге кіруі | Қабылдау | P0 | S | Иә | Ханкелді |
| US-02 | Жаңа клиентті тіркеу | Қабылдау | P0 | S | Иә | Амир |
| US-03 | Бар клиентті телефонмен табу | Қабылдау | P0 | S | Иә | Амир |
| US-04 | Құрылғы картасын жасау | Қабылдау | P0 | S | Иә | Амир |
| US-05 | Жөндеу тапсырысын ашу | Қабылдау | P0 | M | Иә | Ханкелді |
| US-06 | Тапсырыстар тізімін көру | Жоспарлау | P0 | S | Иә | Амир |
| US-07 | Шеберді тағайындау | Жоспарлау | P0 | S | Иә | Ханкелді |
| US-08 | Диагностика қорытындысын енгізу | Диагностика | P0 | M | Иә | Ханкелді |
| US-09 | Алдын ала жөндеу бағасын көрсету | Диагностика | P0 | S | Иә | Ханкелді |
| US-10 | Бағаның келісілгенін белгілеу | Диагностика | P0 | M | Иә | Ханкелді |
| US-11 | Тапсырыс статусын өзгерту | Жөндеу | P0 | M | Иә | Ханкелді |
| US-12 | Жөндеу жазбасын толықтыру | Жөндеу | P1 | S | Кейін | Ханкелді |
| US-13 | Беруге дайын деп белгілеу | Беру | P0 | S | Иә | Амир |
| US-14 | Құрылғыны клиентке беруді тіркеу | Беру | P0 | S | Иә | Ханкелді |
| US-15 | Нөмір және статус бойынша іздеу | Бақылау | P0 | M | Иә | Амир |
| US-16 | Өзгерістер тарихын қарау | Бақылау | P0 | M | Иә | Ханкелді |
| US-17 | Рөлдерге сай қолжетімділік | Бақылау | P0 | M | Иә | Ханкелді |
| US-18 | Тапсырыстардың жиынтық көрсеткіші | Бақылау | P1 | S | Кейін | Амир |
| US-19 | Ескі тізімнен деректерді импорттау | Бақылау | P1 | M | Кейін | Ханкелді |
| US-20 | Тапсырыс тізімін экспорттау | Бақылау | P1 | S | Кейін | Амир |

INVEST: барлық тарих пайдаланушы құндылығымен жазылды; L өлшеміндегі міндет жоқ. Әр MVP тарихында бір оң және бір теріс Given–When–Then сценарийі бар. Өлшемдер салыстырмалы S/M, сағаттық уәде емес.

# 7. MVP User Stories және қабылдау критерийлері

## US-01 — Қызметкердің жүйеге кіруі

Мен қызметкер ретінде жеке логинім арқылы жүйеге кіруді қалаймын, сонда өз рөліме сәйкес жұмыс істеуді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — қызметкердің жүйеге кіруі; Онда — дұрыс логин мен пароль енгізілсе, жүйе пайдаланушының рөліне сай бетті ашады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — қате пароль енгізілсе, жүйе кіруге рұқсат бермейді және қатені түсіндіреді.

## US-02 — Жаңа клиентті тіркеу

Мен қабылдау қызметкері ретінде клиенттің аты мен байланыс нөмірін тіркеуді қалаймын, сонда тапсырысты нақты адаммен байланыстыруды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — жаңа клиентті тіркеу; Онда — міндетті өрістер толтырылса, клиент картасы жасалады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — байланыс нөмірі міндетті форматқа сәйкес келмесе, сақтау бұғатталады.

## US-03 — Бар клиентті телефонмен табу

Мен қабылдау қызметкері ретінде клиентті телефон нөмірімен табуды қалаймын, сонда бір клиентке қайталанатын карта ашпауды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — бар клиентті телефонмен табу; Онда — бұрын тіркелген телефон енгізілсе, тиісті клиент картасы ашылады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — сәйкестік жоқ болса, жүйе бос нәтижені көрсетіп, жалған клиент жасамайды.

## US-04 — Құрылғы картасын жасау

Мен қабылдау қызметкері ретінде құрылғы түрі мен моделін жазуды қалаймын, сонда жөнделетін техниканы шатастырмауды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — құрылғы картасын жасау; Онда — түрі, моделі және ақау сипаттамасы енгізілсе, құрылғы клиентке байланыстырылып сақталады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — құрылғы түрі бос болса, жүйе жазбаны жасамайды.

## US-05 — Жөндеу тапсырысын ашу

Мен қабылдау қызметкері ретінде клиент пен құрылғыға жөндеу тапсырысын ашуды қалаймын, сонда өтінімді тіркелген нөмір арқылы бақылауды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — жөндеу тапсырысын ашу; Онда — клиент пен құрылғы таңдалса, бірегей нөмірі бар «Қабылданды» тапсырысы құрылады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — басқа клиентке тиесілі құрылғы таңдалса, тапсырыс сақталмайды.

## US-06 — Тапсырыстар тізімін көру

Мен әкімші ретінде барлық қолжетімді тапсырыстар тізімін қарауды қалаймын, сонда күнделікті ағынды басқаруды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — тапсырыстар тізімін көру; Онда — тізімде тапсырыс нөмірі, құрылғы, статус және жауапты шебер көрінеді.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — рұқсаты жоқ қызметкер өз құзыретіне кірмейтін деректерді көрмейді.

## US-07 — Шеберді тағайындау

Мен әкімші ретінде тапсырысқа жауапты шебер таңдауды қалаймын, сонда жұмыстың иесін анық көрсетуді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — шеберді тағайындау; Онда — белсенді шебер таңдалса, тапсырыста оның аты сақталады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — белсенді емес қызметкер шебер ретінде тағайындалмайды.

## US-08 — Диагностика қорытындысын енгізу

Мен шебер ретінде ақау мен диагностика нәтижесін жазуды қалаймын, сонда жөндеу себебін кейін көруді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — диагностика қорытындысын енгізу; Онда — рұқсаты бар шебер диагноз жазса, жазба тапсырысқа сақталады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — басқа тапсырысқа құқықсыз шебер енгізген өзгеріс қабылданбайды.

## US-09 — Алдын ала жөндеу бағасын көрсету

Мен шебер ретінде жөндеу бағасын көрсетуді қалаймын, сонда клиентпен келісетін соманы нақтылауды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — алдын ала жөндеу бағасын көрсету; Онда — теріс емес бүтін теңге сомасы енгізілсе, бағасы тапсырысқа тіркеледі.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — теріс сома немесе дұрыс емес сан қабылданбайды.

## US-10 — Бағаның келісілгенін белгілеу

Мен әкімші ретінде бағаға клиент келісімін тіркеуді қалаймын, сонда рұқсатсыз жөндеуге өтпеуді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — бағаның келісілгенін белгілеу; Онда — баға бекітілгенде, келісім статусы, күн және қызметкер сақталады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — келісімсіз тапсырысты «Жөнделуде» күйіне өткізу бұғатталады.

## US-11 — Тапсырыс статусын өзгерту

Мен шебер ретінде жөндеу статусын кезең-кезеңімен жаңартуды қалаймын, сонда әр тапсырыстың ағымдағы жағдайын білуді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — тапсырыс статусын өзгерту; Онда — рұқсат етілген ауысуда жаңа статус пен уақыт сақталады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — «Қабылданды» статусынан бірден «Клиентке берілді» ауысуына жүйе рұқсат етпейді.

## US-13 — Беруге дайын деп белгілеу

Мен шебер ретінде жөнделген құрылғыны беруге дайын деп белгілеуді қалаймын, сонда қабылдау қызметкеріне сигнал беруді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — беруге дайын деп белгілеу; Онда — жөндеу кезеңі аяқталса, тапсырыс «Беруге дайын» статусына өтеді.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — рұқсатсыз пайдаланушы дайындық статусын өзгерте алмайды.

## US-14 — Құрылғыны клиентке беруді тіркеу

Мен қабылдау қызметкері ретінде құрылғы берілгенін рәсімдеуді қалаймын, сонда тапсырысты толық жабуды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — құрылғыны клиентке беруді тіркеу; Онда — «Беруге дайын» тапсырысында берілген күні тіркеліп, статус «Клиентке берілді» болады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — беруге дайын емес тапсырысты жабуға жүйе рұқсат етпейді.

## US-15 — Нөмір және статус бойынша іздеу

Мен әкімші ретінде тапсырысты нөмірі, статусымен немесе шеберімен табуды қалаймын, сонда клиентке тез жауап беруді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — нөмір және статус бойынша іздеу; Онда — белгілі нөмір бойынша іздегенде тек сәйкес тапсырыс шығады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — сәйкес жазба болмаса, жүйе қате дерек көрсетпей, бос нәтиже береді.

## US-16 — Өзгерістер тарихын қарау

Мен басшы ретінде тапсырыстағы маңызды өзгерістерді қарауды қалаймын, сонда кім және қашан өзгерткенін тексеруді.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — өзгерістер тарихын қарау; Онда — статус пен шебер өзгерген кезде авторы, уақыты және ескі/жаңа мәндер жазылады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — қарапайым қызметкер журнал жазбасын өзгерте немесе өшіре алмайды.

## US-17 — Рөлдерге сай қолжетімділік

Мен басшы ретінде қызметкерге рөл бойынша құқық беруді қалаймын, сонда клиент деректерін қорғалмаған қолжетімділіктен сақтауды.

Оң: Берілген — рөлге сай қызметкер; Қашан — рөлдерге сай қолжетімділік; Онда — әкімші, қабылдау қызметкері, шебер және басшыға рұқсат деңгейлері қолданылады.

Теріс: Берілген — жарамсыз дерек немесе жеткіліксіз құқық; Қашан — әрекет орындалса; Онда — шеберге ғана арналған рөл арқылы басқа қызметкер әкімшілік операция жасай алмайды.

# 8. Функционалдық емес талаптар (16 НФТ)

Төмендегі шектер — базалық ұсыныстар. Нақты нәтижелер тест іске қосылғаннан кейін ғана қабылданады. Санаттар: өнімділік, масштабталу, қолжетімділік, қауіпсіздік, рөлдер, аудит, backup, RPO/RTO, дербес дерек, локализация, қолжетімді UI, браузер, эксплуатация, көшіру.

## NFR-01 — Тапсырыстар тізімін ашу

Өнімділік. Шек: 1000 жазба және бір уақытта 5 белсенді пайдаланушыда p95 ≤ 2,0 сек.

Тексеру: k6: 100 сұраныс, p95 өлшеу. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-02 — Тапсырыс құру

Өнімділік. Шек: Сервер жауабы p95 ≤ 1,5 сек, 5 пайдаланушыда.

Тексеру: k6 POST сценарийі, 50 операция. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-03 — Бір мезгілдегі жұмыс

Масштабталу. Шек: 10 бір мезгілдегі пайдаланушы кезінде операция қатесі ≤ 1%.

Тексеру: k6 10 VU × 5 минут; 1000 тест жазба. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-04 — Пилоттағы қолжетімділік

Қолжетімділік. Шек: Пилотта жұмыс сағаты бойынша айлық қолжетімділік ≥ 99,0%.

Тексеру: 5 минут сайын health-check; жоспарлы терезе бөлек. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-05 — Қорғалған қосылыс

Қауіпсіздік. Шек: Өндірістік/пилоттық ортадағы барлық HTTP сұрауы HTTPS-ке қайта бағытталады (100%).

Тексеру: HTTP → HTTPS тесті; TLS сертификатын қарау. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-06 — Қате кіруге шектеу

Қауіпсіздік. Шек: 15 минут ішінде 5 қате кіруден соң аккаунтқа 15 минуттық кідіріс.

Тексеру: Автоматты auth интеграциялық тест. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-07 — Рөлдік рұқсат

Қолжетімділікті бөлу. Шек: Әкімші, қабылдау қызметкері, шебер, басшы үшін тыйым салынған 12 тесттің 12-сі HTTP 403 қайтарады.

Тексеру: RBAC матрицасы бойынша 12 API тест. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-08 — Маңызды өзгерістер журналы

Аудит. Шек: Статус, шебер, келісім және тапсырысты жабудың 100%-ы автор/уақыт/өзгеріспен журналданады.

Тексеру: Әр әрекетке интеграциялық аудит тесті. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-09 — Қалпына келтіру нүктесі

Резервтік көшіру. Шек: PostgreSQL резерві кемінде әр 24 сағат сайын жасалады; RPO ≤ 24 сағат.

Тексеру: Соңғы 7 сақтық көшірме уақытын тексеру. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-10 — Қалпына келтіру уақыты

Апаттан қалпына келтіру. Шек: Бақыланатын қалпына келтіру сынағында RTO ≤ 8 сағат.

Тексеру: Бөлек стендте backup restore өлшеу. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-11 — Ең аз дерек жинау

Дербес деректер. Шек: Клиент үшін міндетті жеке деректер: аты және телефон; ЖСН, банк дерегі, құжат сканы — 0 міндетті өріс.

Тексеру: Форма/API схемасын қолмен тексеру. Жауапты: Амир және Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-12 — kk/ru/en интерфейс мәтіні

Локализация. Шек: kk және ru тілдерінде MVP негізгі экран мәтіндерінің 100%-ы; en үшін аударма кілттерінің 100%-ы және негізгі сценарий мәтіндерінің ≥ 95%-ы.

Тексеру: Локализация кілттері мен 6 негізгі экранды салыстыру. Жауапты: Амир. Кезең: MVP.

## NFR-13 — Пернетақтамен жұмыс

Интерфейстің қолжетімділігі. Шек: 5 негізгі сценарийдің 5-еуі тек пернетақтамен орындалады; контраст ≥ 4,5:1.

Тексеру: Қолмен keyboard walkthrough + contrast checker. Жауапты: Амир. Кезең: MVP.

## NFR-14 — Браузер қолдауы

Үйлесімділік. Шек: Chrome, Edge, Firefox ағымдағы нұсқаларында 5 негізгі сценарийдің 5-еуі өтеді.

Тексеру: Кроссбраузерлік smoke-test. Жауапты: Амир. Кезең: MVP.

## NFR-15 — Қате мен денсаулық бақылауы

Эксплуатация. Шек: GET /health қолжетімді болса 200, DB жетімсіз болса 503; қате логында клиент телефоны толық көрсетілмейді (0 жағдай).

Тексеру: Health-check автоматты тесті + 20 лог жазбасын шолу. Жауапты: Ханкелді. Кезең: MVP.

## NFR-16 — Импорт сапасын бақылау

Деректерді көшіру. Шек: Пилот көшіруінде 100 жолдың ≥ 95-і тексеруден өтеді; қабылданбаған жолдардың 100%-ы есепке жазылады.

Тексеру: Жалған деректермен 100 жолдық CSV тесті. Жауапты: Ханкелді. Кезең: Пилот.

# 9. ЛЗ 3 нәтижесімен сәйкестік және ашық мәселелер

| Құжат/мақсат | ЛЗ 4 байланысы |
| --- | --- |
| Project Charter MVP | US-01..11, US-13..17; негізгі процесс сақталды |
| Agile + Kanban | User Stories GitHub Issues және Projects арқылы жүргізіледі |
| 260 өтінім/ай; 18→7 мин | Пилоттан кейін нақты өлшеу керек, өзгертілмеген жорамал |
| 825 000 ₸; 286 400 ₸/жыл | Қосымша бюджет ойдан бекітілген жоқ |
| Тапсырыс беруші TechPoint | Байкенов Оспан контакт ретінде; растау күтіледі |

Нақтылауға тиіс: клиент келісімінің дәлелі, шебер/әкімші құқықтары, тапсырыстың нақты саны, деректерді сақтау ережелері, хостинг және пилотты қабылдайтын уәкілетті адам.

# 10. Қабылдау бойынша мәртебе

Дайын: мүдделі тараптар матрицасы, коммуникация, 2 сұхбат сценарийі, Story Map, 20 User Story, 16 MVP AC, 16 НФТ, Github-қа арналған Markdown файлдар.

Әлі жасалмады: нақты сұхбаттар және сөзбе-сөз хаттама; талаптардың ресми бекітілуі; GitHub Issues пен Projects-ке жариялау; НФТ нақты тесттері.

Құжаттаманы бекітуден бұрын ашық сұрақтарды TechPoint-пен қарау керек.

Толық бастапқы құжаттар: docs/requirements/README.md; story-map.png; backlog.md; nfr.md; issues/US-XX.md; lz4-acceptance-checklist.md.