# MasterDesk — жоба жарғысы (Project Charter)

TechPoint  |  жоба бастамасы  |  20.10.2026  |  Алдын ала нұсқа

# Мақсат пен күтілетін нәтиже

TechPoint сервис орталығында жөндеу тапсырыстарын бір жүйеден тіркеуге, шеберге бекітуге, өзгерістерін бақылауға және іздеуге мүмкіндік беретін MasterDesk MVP веб-қосымшасын дайындау. Мақсатты процесс уақыты — есептік 18 минуттан 7 минутқа дейін; нақты база өлшенген соң қайта бекітіледі.

# Шекаралары

| MVP-ге кіреді | MVP-ге кірмейді |
| --- | --- |
| Қызметкердің жүйеге кіруі және рөлдер | Онлайн-төлем және банк интеграциялары |
| Клиент пен құрылғы картасы | Бухгалтерия және фискалдық есеп |
| Жөндеу тапсырысы, шебер, статус | Толық қойма есебі, күрделі CRM/ERP |
| Жөндеу құны, іздеу, өзгерістер тарихы | Мобильді native-қосымша, AI модулі |

# Қатысушылар және өкілеттік

| Қатысушы | Рөл және жауапкершілік |
| --- | --- |
| TechPoint | Тапсырыс беруші ұйым; пилотқа деректер мен кері байланыс беруі күтіледі |
| Байкенов Оспан | Белгілі байланыс тұлғасы; шешім қабылдау өкілеттігі нақтылауды қажет етеді |
| Амир | Project Manager және Angular frontend: жоспар, backlog, интерфейс, байланыс |
| Жандарбек Ханкелді | Backend Developer: ASP.NET Core API, PostgreSQL, бизнес-логика, қауіпсіздік |

Амир команда ішінде тапсырмалардың басымдығын және жұмыс ретін ұйымдастырады; оның өкілеті тапсырыс беруші атынан бюджет бекітуді, келісімшарт жасауды немесе өнімді қабылдауды қамтымайды.

# Жоспарланған кезеңдер

| Кезең | Нәтиже | Мәртебе |
| --- | --- | --- |
| 2026 ж. қазан–қараша | Нақты талаптарды өлшеу, MVP бэклогы, API жобасы | Жоспар |
| 2026 ж. қараша–желтоқсан | Frontend/Backend MVP, дерекқор, негізгі сценарий | Жоспар |
| 2027 ж. I тоқсан | TechPoint пилоты, түзетулер, нәтижені салыстыру | Келісілмеген жоспар |

# Бюджет, шектеу және тәуекел

Алдын ала есеп бойынша әзірлеу мен енгізудің ресурстық құны — 825 000 ₸; жылдық техникалық қолдау және инфрақұрылым — 286 400 ₸. Бұл баға ұсынысы да, келісілген бюджет те емес. Үш жылдық қаржы моделі 15% шартты дисконт мөлшерлемесін қолданады.

Шектеулер: командада екі орындаушы, семестрлік мерзім, TechPoint процесі мен дерек құрамы әлі анықталмаған. Негізгі тәуекел — қажетті емес функцияны жасау және кейін өзекті талаптарды өзгерту. Алдын алу: MVP шегін сақтау, API келісімі және тапсырыс берушімен нақты сценарийді қарау.

# Табыс шарттары және эскалация

Пилотта жаңа тапсырыс ашу → шебер тағайындау → статус ауыстыру → құрылғыны беру негізгі тізбегі жұмыс істеуі; міндетті өрістер мен рөлдер тексерілуі; орташа өңдеу уақыты өлшенуі тиіс. Қауіпсіздік қатесі, мерзімнің бір аптадан артық ығысуы немесе бастапқы бюджет болжамының 15%-дан аса өсуі анықталса, Амир мәселені Байкенов Оспанға келісуге ұсынады. Бұл 15% — команданың ұсынылған триггері.

Шешім мәртебесі: жарғы жобасы. TechPoint-пен сұхбат, уәкілеттік, нақты мерзім, қаржылық шек және қабылдау тәртібі ресми расталғаннан кейін ғана бекітілген нұсқаға ауыстырылады.