# MasterDesk — бизнес-кейс

TechPoint сервис орталығы  |  20.10.2026  |  Бастапқы қаржылық негіздеме

# 1. Жоба және мәселе

MasterDesk — TechPoint сервис орталығындағы техника жөндеу тапсырыстарын тіркеу, шеберге бөлу, мәртебесін бақылау және іздеу үшін ұсынылған веб-жүйе. Тапсырыс берушінің белгілі өкілі — Байкенов Оспан. Оның атынан талаптар немесе бюджет ресми мақұлданды деп есептелмейді.

Қазіргі жұмыс Excel, қағаз журнал немесе мессенджер арқылы жүргізілуі мүмкін деген мәселе гипотеза ретінде алынған. Шығынды салыстыру үшін шағын жөндеу шеберханасының есептік моделі құрылды. Бұл бөлімдегі 260 тапсырыс/ай және 18 минут/тапсырыс — TechPoint-те өлшенген нақты статистика емес.

# 2. Бастапқы жағдай және мақсат

| Көрсеткіш | Бастапқы болжам | Мақсатты мән | Тексеру |
| --- | --- | --- | --- |
| Тапсырыс саны | 260/ай (~10/күн) | Өзгермейді | Сервис журналынан бір апталық санау |
| Бір тапсырысты өңдеу | 18 минут | 7 минут | 10–20 тапсырысқа уақыт өлшеу |
| Қызметкер айлығы | 300 000 ₸/ай | Есептеу базасы | TechPoint қаржы есебі |
| Кезең | 2027–2029 | 3 жыл | Тапсырыс берушімен кейін келісу |

Тексерілетін мақсат: пилот басталғаннан кейінгі алғашқы 30 күн ішінде тапсырысты өңдеудің орташа уақытын есептік 18 минуттан 7 минутқа дейін қысқарту. Әр тапсырыста жауапты шебер мен ағымдағы статус көрсетілуі тиіс. Бұл мақсат — ұсыныс, бекітілген KPI емес.

# 3. Төрт балама

| Балама | Артықшылық | Шектеу |
| --- | --- | --- |
| 0. Ештеңе өзгертпеу | Жаңа ақша жұмсалмайды | Уақыт шығыны сақталады, іздеу мен бақылау қолмен қалады |
| 1. Excel / Google Sheets | Тез іске қосылады, арзан | Рөлдер, аудит, статустар мен бірлескен өзгерістер шектеулі |
| 2. RO App дайын SaaS | Жөндеу тапсырыстарын жүргізуге дайын мүмкіндік бар | Ай сайынғы төлем, деректер мен бейімдеу шартын нақтылау керек |
| 3. MasterDesk (open-source стек) | Жұмыс процесін өз қажеттілігіне сәйкестендіру, кодқа бақылау | Әзірлеу, сервер және кейінгі қолдауға жауап беру қажет |

Салыстырудың сыртқы мысалы — RO App All-in-One: 29 €/ай, оның ішінде 3 қызметкер; қосымша қызметкер — 7 €/ай. Бес пайдаланушы үшін есепте 43 €/ай қолданылды (29 + 2 × 7). Ағымдағы валюта бағамы — 507,67 ₸/€, 20.10.2026. Бағалар, салық және келісімшарт шарттары сатып алу алдында қайта нақтыланады.

# 4. Құн мен күтілетін әсер

Есептеу тәсілі: сағаттық толық жүктелген еңбек құны = 300 000 / 168 × 1,12 = 2 000 ₸/сағат. Үнемделген уақыттың 80%-ы ғана нақты жұмысқа қайта жұмсалады деп алынды. Демек, бұл тікелей жалақы қысқаруы емес, босайтын жұмыс уақытының ақшалай бағасы.

MasterDesk бойынша: (18 − 7) × 260 / 60 = 47,7 сағат/ай босайды; есептік пайда = 47,7 × 2 000 × 80% × 12 = 915 200 ₸/жыл. Бірінші жылы іске үйренуге байланысты әсердің 75%-ы есептелген. «Ештеңе істемеу» нұсқасының жылдық мүмкіндік шығыны осы 915 200 ₸ әлеуетті әсерге тең, бірақ бұл бухгалтерлік залал емес.

| Шешім | 3 жыл TCO | 3 жыл пайда | ROI | NPV (15%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ештеңе өзгертпеу | 0 ₸ | 0 ₸ | — | 0 ₸ |
| Excel/Sheets | 260 000 ₸ | 915 200 ₸ | 252,0 % | 470 516 ₸ |
| RO App (SaaS) | 1 165 873 ₸ | 2 059 200 ₸ | 76,6 % | 611 794 ₸ |
| MasterDesk (OSS) | 1 684 200 ₸ | 2 516 800 ₸ | 49,4 % | 411 735 ₸ |

MasterDesk бастапқы инвестициясы — 825 000 ₸: 290 сағат команда еңбегі (725 000 ₸), деректерді көшіру (50 000 ₸), оқыту (35 000 ₸) және ескі тәсілден шығу (15 000 ₸). Жылдық қолдау және инфрақұрылым — 286 400 ₸: VPS, резервтік көшірме, домен және айына 4 сағат техникалық қолдау. Open-source лицензиясына бөлек төлем қойылмаған.

MasterDesk нәтижесі: 3 жыл TCO — 1 684 200 ₸; жиналған есептік пайда — 2 516 800 ₸; ROI — 49,4%; NPV (15%) — +411 735 ₸; дисконтталмаған өтелу уақыты — шамамен 1,68 жыл. Толық жылдық әсер / 12 = 76 267 ₸/ай — жобаны кейінге шегерудің есептік айлық құны (алғашқы жылы нақты әсер төмен болуы мүмкін).

# 5. Сезімталдық және шекті нүкте

| Сценарий | NPV, 3 жыл | Түсініктеме |
| --- | --- | --- |
| Негізгі | 411 735 ₸ | Болжамдағы көлем мен шығын |
| Шығын +30% | -31 939 ₸ | Тиімділік шегі дерлік жоғалады |
| Пайда −50% | -533 590 ₸ | Жоба өзін ақтамайды |
| Екеуі қатар | -977 265 ₸ | Ең қолайсыз комбинация |

NPV нөлге тең болатын минимал толық-жылдық әсер — 715 893 ₸. Ағымдағы 260 тапсырыс және 80% өнімді пайдалану жағдайында бұл бір тапсырыстан шамамен 8,6 минут үнемдеуге сәйкес келеді. Қалған шарттар өзгермесе, одан төмен нәтижеде жоба тартымдылығы төмендейді.

# 6. Ұсынылған шешім және шектеулер

Жалаң қаржылық салыстыруда дайын RO App нұсқасының NPV мәні MasterDesk-тен жоғары. Сондықтан «өзіміз жасау міндетті түрде ең арзан» деп қорытынды жасауға болмайды. Алғашқы әрекет — TechPoint-пен жұмыс сценарийлерін тексеру және дайын SaaS нұсқасының 5 пайдаланушыға, құқықтарға, статустарға және деректерді экспорттауға жарамдылығын қарау.

MasterDesk әзірлеуін шағын MVP ретінде жалғастыру ұсынылады, бірақ өндірістік енгізу туралы шешім пилот пен салыстыру нәтижесінен кейін қабылдануы тиіс. Егер сатып алынатын SaaS барлық негізгі талапты жеткілікті өтесе, оны таңдау экономикалық тұрғыдан орынды болуы мүмкін. Сапа, деректердің қауіпсіздігі және рөлдік қолжетімділік шығынды азайту үшін қысқартылмайды.

# 7. Тексерілуі тиіс деректер

Байкенов Оспанмен есептеу көкжиегін, мақсаттарды және жобаны қолдау жауапкершілігін келісу.

7 күн нақты тапсырыс санын және 10–20 операцияның уақытын өлшеу.

Қызметкерлер саны, толық еңбек құны, деректерді сақтау талаптары мен хостингті нақтылау.

Дайын SaaS тарифтерін, деректер экспорты мен пайдаланушы құқықтарын пилотта тексеру.

# Нарықтық дереккөздер (20.10.2026)

RO App, All-in-One, 29 €/ай, қосымша қызметкер 7 €/ай — https://roapp.io/ru/pricing/

NLS Kazakhstan, VPS COMFORT PRO, 15 480 ₸/ай және LIGHT PRO 5 880 ₸/ай — https://server.nls.kz/

Ұлттық банк, EUR/KZT 20.10.2026: 507,67 — https://nationalbank.kz/ru/exchangerates/ezhednevnye-oficialnye-rynochnye-kursy-valyut

hh.kz, Астанадағы әкімшілік/сервистік вакансиялар — https://astana.hh.kz/vacancies/administrator-servisnogo-tsentra/polniy_den

КФГД, депозиттік пайыздарды белгілеу әдістемесі — https://new.kdif.kz/press-tsentr/press-relizy/6-v-oktyabre-maksimalnye-stavki-po-depozitam-otrazyat-tendentsii-na-rynke/?special_version=Y

Қазақстандық веб-әзірлеу бағасы, төменгі нарықтық бағдар — https://wowit.kz/stoimost/veb-prilozheniya/

Мамандардың орташа сағаттық бағасы, Астанадағы тендер алаңы (мобильді бағдарламалар; тікелей балама емес) — https://workspace.ru/astana/mobile/

Ескерту: ішкі операция саны, минуттар, жалақыға 1,12 коэффициенті, әзірлеушінің 2 500 ₸/сағат мөлшерлемесі, бастапқы еңбек сағаттары және 15% дисконттау — нақты шарттар емес, алдын ала есептік жорамалдар. Барлық мәннің толық тізімі қаржы моделіндегі «Дереккөздер» парағында бар.