# MasterDesk — №8 зертханалық жұмыс

SoW, SLA/SLO, Error Budget және 12 айлық бюджет

Пән: IT-жобаларды басқару   |   Топ: АЖ-49   |   Күні: 20.10.2026

Жоба: MasterDesk — TechPoint сервис орталығының жөндеу тапсырыстарын басқару жүйесі.

Тапсырыс беруші: TechPoint. Байланыс тұлғасы: Байкенов Оспан.

Команда: Амир — Project Manager / Frontend (Angular); Жандарбек Ханкелді — Backend (.NET / PostgreSQL).

Мәртебе: оқу жұмысына арналған шарт жобасы және есептік қаржылық модель. TechPoint тарапынан келісілген, қол қойылған немесе іске қосылған құжат емес.

# 1. Жобаның қысқаша негізі

MasterDesk MVP клиент пен құрылғыны тіркеуді, жөндеу тапсырысын ашуды, шеберге тағайындауды, мәртебесін өзгертуді, жөндеу құнын есептеуді және тапсырыс тарихын іздеуді бір веб-қосымшаға біріктіруге бағытталған. ЛЗ 3 бойынша есептік көлем — айына 260 тапсырыс және 5 қызметкер. Осы мәндер нақты кәсіпорында өлшенбеген; ЛЗ 8 үшін салыстыру базасы ретінде қалдырылды.

# 2. SoW — жұмыстар құрамы мен міндеттемелер

## 2.1. Тараптар, пәні және нәтижелер

Оқу жобасының орындаушысы — екі адамнан тұратын MasterDesk командасы. Тапсырыс беруші ұйым — TechPoint; оның өкілетті бекітуші тұлғасы бөлек анықталады. Байкенов Оспан әзірше байланыс тұлғасы ретінде ғана көрсетіледі. SoW пәні — келісілген MVP функционалы бар демонстрациялық веб-жүйе мен оны қабылдауға жеткілікті техникалық құжаттар.

| Нәтиже | Қабылдауға берілетін дәлел |
| --- | --- |
| Angular веб-интерфейсі | Рөлге қарай кіру, клиент/құрылғы, тапсырыс, статус, іздеу экрандары |
| ASP.NET Core API + PostgreSQL | Дерекқор схемасы, API маршруттары, Swagger сипаттамасы |
| Рөлдер және аудит | Admin/қабылдаушы/шебер құқықтары; статус өзгерісінің авторы мен уақыты |
| Тестілеу пакеті | Негізгі сценарий чек-листі, API тест жоспары, ақаулар журналы |
| Демо деректер және нұсқаулық | 20 синтетикалық жазба, жергілікті іске қосу мен backup/restore қадамдары |
| Тапсыру пакеті | GitHub commit/tag, қысқа демо және қабылдау хаттамасының жобасы |

## 2.2. Шекарасы: не кіреді және не кірмейді

Кіреді: пайдаланушыны рөлімен авторизациялау; клиент пен құрылғы картасы; тапсырысты құру және табу; жауапты шеберді бекіту; статус және есептік жөндеу құны; мәртебе тарихы мен қауіпсіздік тексерулері. Жобаның технологиялық шегі — Angular + ASP.NET Core + PostgreSQL, демо/тест ортамен бірге.

Кірмейді: онлайн-төлем және Kaspi/Halyk интеграциялары, толық қойма мен бухгалтерия, SMS/WhatsApp жіберу, native iOS/Android, AI көмекшісі, көп филиалды аналитика және тәулік бойы өндірістік мониторинг. Бұлар жаңа келісім мен бюджетсіз міндеттеме болып саналмайды.

## 2.3. Қабылдау тәртібі және мерзімдері

Команда staging немесе локал демоны, GitHub сілтемесін, тест хаттамасын және белгілі ақаулар тізімін ұсынады.

Қабылдау тексеруі: тесттік дерекпен клиент/құрылғы ашу; тапсырыс құру; жауапты шеберді қою; рұқсат етілген статус ауысуы; іздеу; рөл бойынша тыйым (HTTP 403); audit жазбасы.

Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасына 5 жұмыс күні қарау мерзімі ұсынылады; кері байланыс нақты сценарий мен күтілетін нәтижеге сүйеніп жазылады.

Кері байланыс болмаса, нәтиже автоматты қабылданған болып есептелмейді: PM статусын «қаралуда» деп тіркейді және жаңа мерзімді келіседі.

Критикалық ақау түзеліп, тексеру қайта өткен соң ғана демо нұсқа қабылдауға ұсынылады. Өндірістік енгізу үшін жеке шешім қажет.

## 2.4. Өзгерісті басқару

Өзгеріс сұрауы (CR) жазбаша тіркеледі: ID, сұраған тұлға, себеп, қай User Story өзгеретіні, уақыт/құн/тәуекел әсері, қандай функция шығарылатыны, шешім. Амир impact пен backlog-ті жаңартады, Ханкелді backend тәуелділігін бағалайды. Өкілетті тапсырыс беруші бекітпейінше жаңа жұмыс scope-қа кірмейді.

Мерзімі бекітілген MVP-де «тең көлемге айырбастау» қағидасы қолданылады: 12 сағаттық жаңа есеп беру экраны тек 12 сағатқа жуық бастапқы, міндетті емес іздеу сүзгілерінің орнына алына алады. RBAC, негізгі тапсырыс сценарийі, резервтік көшіру және қауіпсіздік шарттары айырбасталмайды. Баламасыз қосымша жұмыс — жаңа мерзім мен бюджет арқылы бөлек бекітіледі.

## 2.5. Тапсырыс берушінің міндеттері, құқықтар және жорамалдар

TechPoint күтілетін жұмыс кезеңдерін, рөлдерді, мәртебелерді, тестілеу үшін өкілді және қабылдау пікірін қамтамасыз етеді; нақты жауапты адам мен мерзім кейін анықталады.

Құпия өндірістік деректер оқу демосында пайдаланылмайды; бастапқы 20 жазба синтетикалық. Клиенттің нақты деректері тек заңды негіз, рұқсат және ҚР аумағында сақтау расталғанда өңделеді.

Қолданыстағы TechPoint деректері мен оның операциялық материалдары TechPoint бақылауында қалады. Кодты пайдалану/беру құқықтарының шарттары жеке жазбаша келісіммен бекітіледі; бұл SoW авторлық құқықты автоматты бермейді.

14 оқу аптасына 290 сағат жоспарлық жұмыс көлемі ЛЗ 5-тен алынған. Сыртқы ресурстар, бекіту, интернет және инфрақұрылым қолжетімділігі әзірше жорамал.

## 2.6. Міндеттемеге жатпайтын жұмыстар

Жүйені қабылдағаннан кейін тұрақты 24/7 қолдау, қосымша функция жасау, өндірістік деректерді көшіру, барлық ақаудың мүлдем болмайтынына кепілдік, ұзақмерзімді uptime кепілдігі және үшінші тарап платформаларының жұмысы MVP тапсыру міндетіне кірмейді. Қолдау, қателерді түзету кезеңі және келісімдік SLA бөлек шартта белгіленуі тиіс. Төмендегі SLA — келісілмеген нысаналы үлгі, қолданыстағы шарт емес.

# 3. SLI / SLO / SLA: пайдаланушыға көрінетін сапа

SLI — нақты өлшенетін көрсеткіш, SLO — команданың ішкі мақсаты, SLA — тапсырыс берушіге ұсынылатын (мұнда әлі бекітілмеген) жұмсақтау шек. Уақыт тек қызметкер Save/Іздеу әрекетін басқаннан кейінгі нәтижеге дейін өлшенеді; деректерді формаға қолмен енгізген уақыт кірмейді.

| Сценарий және SLI | Ішкі SLO | Ұсынылатын SLA | Айлық базалық көлем |
| --- | --- | --- | --- |
| Тапсырысты сақтау: UI-та ID көрсетілді | ≥99,0% ≤2 сек | ≥98,5% ≤3 сек | 260 сақтау |
| Статус ауыстыру: рұқсат бар, audit жазылды | ≥99,5% ≤2 сек | ≥99,0% ≤3 сек | 520 ауысу |
| Іздеу: бар тапсырыс нәтижеден табылды | ≥99,0% ≤3 сек | ≥98,0% ≤4 сек | 1 040 іздеу |

SLI тек 2xx статусына сүйенбейді: қате мазмұн, audit жазылмауы немесе интерфейсте нәтиже шықпауы — сәтсіз операция. Өлшеу көзі: frontend әрекет уақыты, API лог, audit жазбасы және тест мониторингі; ай сайын есептеледі. Сандар нақты тестпен расталған жоқ.

## 3.1. Error budget және инцидент ережесі

Қызмет көрсету кестесінің оқу болжамы: 26 күн × 12 сағ = 312 сағ/ай. Ішкі қолжетімділік SLO = 99,5%, сыртқы ұсыныс SLA = 99,0%. SLO қате бюджеті: 312 × (1 − 0,995) = 1,56 сағ = 93,6 минут/ай. SLA шегі: 312 × (1 − 0,99) = 3,12 сағ = 187,2 минут. Жұмыс уақытындағы жоспарлы тоқтау да есепке алынады.

Операциялық error budget: 260 сақтау × 1% = 2,6 сәтсіздік (бүтін сан ретінде ең көбі 2); 520 статус × 0,5% = 2,6 (ең көбі 2); 1 040 іздеу × 1% = 10,4 (ең көбі 10). Нақты көлем өзгерсе, бөлінген бюджетті қайта есептеу керек.

50% (46,8 минут) жұмсалса — Амир жаңа функцияларды уақытша кейінге ысырып, ақау карточкасын ашады; Ханкелді лог, backup және негізгі тізбекті тексереді.

100% (93,6 минут) жұмсалса — жаңа релиз тоқтатылады, root-cause analysis, түзету жоспары және қайта тексеру міндетті; жүйенің тұрақтылығы қалпына келмейінше жаңа функция шығарылмайды.

Жеке деректердің жайылуы, тапсырыс жоғалуы немесе рұқсатты бұзу күтілмей P1 деңгейінде өңделеді. Төмен SLA орындалмаса, хабарлау/іс-шара тәртібі жеке келісімде нақтыланады.

# 4. 12 айлық бюджет және юнит-экономика

Қаржы моделі ЛЗ 3 базасымен сәйкес: бір реттік 825 000 ₸ (725 000 ₸ еңбек; 50 000 ₸ дерек көшіру; 35 000 ₸ оқыту; 15 000 ₸ ескі процестен шығу). Жылдық операциялық бюджет — 286 400 ₸; Excel-дегі әр ай мен 12 ай сомасы формуламен есептеледі.

| Операциялық бап | Ай сайын, ₸ | 12 ай, ₸ | Негізі |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoster Cloud 2-4-50 VPS | 7 600 | 91 200 | Жария тариф |
| Backup және тексеру | 1 800 | 21 600 | Оқу болжамы |
| Домен/DNS | — | 5 600 | Жылына бір рет, болжам |
| Техникалық қолдау, 4 сағ | 14 000 | 168 000 | 4 × 3 500 ₸ болжам |
| OPEX — барлығы | 23 866,67* | 286 400 | Формуламен |
| Бір реттік CAPEX | — | 825 000 | ЛЗ 3 |
| 1-жылдың толық бюджеті | — | 1 111 400 | CAPEX + OPEX |

* 23 866,67 ₸ — жылдық шығынды 12 айға бөлген орташа мән, өйткені домен төлемі бірінші айда бір рет есептеледі.

Жүктелген еңбек құны = 300 000 / 168 × 1,12 = 2 000 ₸/сағ. Бір тапсырыста есептік үнем = (18 − 7) / 60 × 2 000 × 80% = 293,33 ₸. Бұл тікелей касса кірісі емес, босайтын еңбек уақытының ақшалай бағасы.

| Бірлік экономика көрсеткіші | Мән |
| --- | --- |
| Бір пайдаланушыға айлық OPEX | 4 773,33 ₸ |
| Бір тапсырысқа айлық OPEX | 91,79 ₸ |
| CAPEX-ті 36 айға бөлген айлық толық шығын | 46 783,33 ₸ |
| Толық шығын / пайдаланушы | 9 356,67 ₸/ай |
| Толық шығын / тапсырыс | 179,94 ₸ |
| Тек OPEX ақталатын тапсырыс саны | 82 тапсырыс/ай |
| CAPEX + OPEX ақталатын көлем | 160 тапсырыс/ай |
| 260 тапсырыстағы толық айлық үнем әлеуеті | 76 266,67 ₸ |

Модельдік формула: Q* = CEILING[(286 400 / 12 + 825 000 / 36) / 293,33] = 160 тапсырыс/ай. Алғашқы жылы болжанған әсер 75% ғана: 686 400 ₸; үш жылда 2 516 800 ₸. 3 жылдық TCO = 1 684 200 ₸, ROI ≈ 49,4% — ЛЗ 3-пен арифметикалық сәйкестік сақталған.

# 5. Серверді орналастыруды 36 айға салыстыру

Салыстыру бірдей 2 vCPU / 4 GB шамасындағы шағын MVP жүктемесіне арналған. Базалық қоғамдық VPS тарифі — Hoster.kz Cloud 2-4-50: 7 600 ₸/ай (20.10.2026). Нақты SLA, резервтік сақтау, коммерциялық шарттар және деректер орталығының орналасуы іске қосу алдында құжатпен тексеріледі.

| Нұсқа | Инфрақұрылым TCO, 36 ай | Жобамен TCO, 36 ай | Басты шарт |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoster ҚР VPS + OSS | 859 200 ₸ | 1 684 200 ₸ | Шот/өңір/backup тексеріледі |
| Өз сервері | 1 300 800 ₸ | 2 125 800 ₸ | 420 000 ₸ CAPEX, интернет/электр |
| TechPoint бар сервері | 705 400 ₸ | 1 530 400 ₸ | Бар сервер, бос қуат расталмаған |

Өз сервері: 320 000 ₸ жабдық + 45 000 ₸ UPS + 25 000 ₸ дискі + 30 000 ₸ орнату; айына 3 500 ₸ электр, 5 500 ₸ интернет, 1 000 ₸ backup, 14 000 ₸ қолдау, жылына 5 600 ₸ домен. TechPoint сервері: бар жабдық (нөл жаңа сатып алу деп болжанды), 25 000 ₸ дискі + 30 000 ₸ баптау, айына 1 800 ₸ бөлінген ресурс, 1 800 ₸ backup, 14 000 ₸ қолдау, домен 5 600 ₸/жыл. Бұл екі нұсқаның нақты ұсыныс бағалары емес, салыстырмалы есеп.

Кросс-тексеру: CloudApps ашық калькуляторының C1 бағасы бойынша 2 vCPU × 1 990 + 4 GB RAM × 2 330 + 50 GB NVMe × 162 = 21 400 ₸/ай (тек VM есептік ресурсы). Сол себепті барлық «қоғамдық бұлт» бірдей тарифте емес. Калькулятор адресі және тексерілген күн Excel-де берілген.

Шешім: бастапқы оқу MVP үшін Қазақстан аумағында деректерді сақтауы расталатын жалдамалы VPS + open-source стек негізі сақталады. TechPoint-тің бар сервері 153 800 ₸ арзан болып көрінгенімен, оның қуаты, авариялық қалпына келуі, физикалық қолжетімділік пен деректерді қорғау шаралары расталмаған. Бұлар бекітілсе, соңғы шешімді қайта қарау қисынды.

Құқықтық шектеу: ҚР «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңының 12-бабына сәйкес дербес дерек сақталатын база ҚР аумағында болуы тиіс. Шетелдік өңірде деректерді орналастыру төмен баға үшін де автоматты түрде жарамды нұсқа емес. Қажетті дерек өңдеу негізі, қолжетімділік рөлі, шифрлау, backup және журналдау жеке тексеріледі.

# 6. Рубеждік бақылау: 1–8 ЛЗ пакеті

| Апта | Негізгі артефакт | Қорғауда не ашу керек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Команда құзыреттері, failed-case талдауы | ЛЗ 1 құжаты |
| 2 | Сәулет шешімі / ADR | ЛЗ 2 құжаты және ADR |
| 3 | Charter, бизнес-кейс, Excel | ЛЗ 3 финмоделі |
| 4 | User Stories, Story Map, NFR | Backlog, docs/requirements |
| 5 | WBS, релиздер, RACI, capacity | docs/plan |
| 6 | Бағалау/сандық модельдеу | ЛЗ 6 есептеу файлдары (бар болса) |
| 7 | RAID, STRIDE, security жоспары | docs/security (сканерлеу жоспарланған) |
| 8 | SoW, SLA/SLO, 12 ай/36 ай бюджет | Осы есеп + Excel |

Рубеждік бақылауда тек нақты репозиторийде бар файлдарды ашу керек. Алдыңғы ЛЗ-лердің GitHub жолдары нақты тексерілмегендіктен, жалған commit сілтемелерін қоспаймыз; docs/portfolio/review-1-8.md файлында сәйкестендіру чек-листі бар.

# 7. Қорытынды

ЛЗ 8 нәтижесінде MasterDesk MVP-інің шекарасы, нәтижені қабылдау және өзгерістерді айырбастау тәртібі ұсынылды. Үш негізгі әрекетке өлшенетін SLO және одан жұмсақ SLA берілді, 93,6 минуттық айлық error budget-ке нақты басқару ережесі жазылды. Қаржы моделі ЛЗ 3 көрсеткіштерімен сәйкес: 12 айлық OPEX — 286 400 ₸, бірінші жыл толық бюджеті — 1 111 400 ₸, 36 айлық жобалық TCO — 1 684 200 ₸. Қаржы тиімділігі мен өндірістік қабылдау TechPoint мәліметтері негізінде кейін тексерілуі керек.

# 8. Дереккөздер және мерзім

Hoster.kz Cloud VPS тарифтері, 20.10.2026: https://hoster.kz/cloud/vps/ (Cloud 2-4-50, 7 600 ₸/ай).

CloudApps ресми ашық калькуляторы, 20.10.2026: https://cloudapps.kz/kalkulyator-resursov/ (C1 тарифінің CPU/RAM/NVMe бағалары).

ҚР «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңы, 12-бап: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1300000094 .

Ішкі жоба құжаттары: MasterDesk ЛЗ 3 қаржы моделі, ЛЗ 5 WBS / capacity, ЛЗ 7 RAID / STRIDE, пән методичкасының ЛЗ 8 бөлімі.